**NaikieDas B.V**

**Vacaturesoverzicht**

**Project casus 15**

**Kwaliteitshandboek**

*In opdracht van* : Johan Teunis

*Auteur(s)* : S. Kroeze

*Klas* : Pict4v3a

*Datum* : 18-5-2020

*Versienummer* : 1.0.0

*Plaats* : Hardenberg

Projectleider : Johan Teunis

**Inhoud**

[1 Inleiding 4](#_Toc526415155)

[2 Planning van de realisatie 5](#_Toc526415156)

[3 Realisatie 5](#_Toc526415157)

[4 Wijzigingen 6](#_Toc526415158)

# Inleiding

ER zijn veel medewerkers werkzaam bij NaikieDas. Helaas verlaten sommige medewerkers na enkele jaren de organisatie en wordt de plek weer opgevuld. Doordat de doorloop vrij traag is, is dit proces goed te overzien.

Bij het openen van een nieuw filiaal wordt een hele campagne georganiseerd voor het werven van nieuwe medewerkers wat een hele uitdaging is. Met de verhuizing van de hoofdvestiging wil NaikieDas dit proces beter inrichten en vacatures en reacties digitaal verwerken.

Daarom hebben ze de opdracht gegeven een website te realiseren waar ze vacatures op kunnen plaatsen. Geïnteresseerden moete n via de website kunnen reageren, een cv uploaden en een motivatie bericht kunnen typen.

In dit Kwaliteitshandboek worden achtereenvolgens de planning gegeven van de realisatie van het systeem, hoe de realisatie werkelijk is verlopen en welke wijzigingen er aan de applicatie zijn gedaan na het testen en eventueel tijdens de onderhoudsfase.

# Planning van de realisatie

In onderstaand overzicht ziet u de planning van de verschillende onderdelen van de realisatie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geplande realisatie** | | | |
| Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Opzetten database | Sander | 18-05-2020 | 18-05-2020 |
| Inlogpagina | Sander | 18-05-2020 | 18-05-2020 |
| Vacature toevoegen (manager) | Sander | 18-05-2020 | 18-05-2020 |
| Hoofdpagina (manager) | Sander | 19-05-2020 | 19-05-2020 |
| Hoofdpagina (standaard) | Sander | 19-05-2020 | 19-05-2020 |
| Vacaturepagina (standaard) | Sander | 19-05-2020 | 19-05-2020 |
| Sollicitatie accepteren (manager) | Sander | 20-05-2020 | 20-05-2020 |
| Vacaturepagina (manager) | Sander | 20-05-2020 | 20-05-2020 |

# Realisatie

In onderstaand overzicht ziet u de daadwerkelijke uitvoering van de verschillende onderdelen van de realisatie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daadwerkelijke realisatie** | | |
| Pagina | Programmeur | Gereed |
| Opzetten database | Sander | 18-05-2020 |
| Hoofdpagina (standaard) | Sander | 18-05-2020 |
| Inlogpagina | Sander | 19-05-2020 |
| Vacaturepagina (standaard) | Sander | 19-05-2020 |
| Vacature toevoegen (manager) | Sander | 19-05-2020 |
| Sollicitatie accepteren (manager) | Sander | 19-05-2020 |
| Hoofdpagina (manager) | Sander | 20-05-2020 |
| Vacaturepagina (manager) | Sander | 20-05-2020 |
| Studierichting en student zoeken | Sander | 20-05-2020 |
| Opzetten database | Sander | 18-05-2020 |
| Hoofdpagina (standaard) | Sander | 18-05-2020 |

# Wijzigingen

In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen aan de applicatie die zijn gedaan tijdens het ontwikkeltraject.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen tijdens ontwikkeltraject** | | | | |
| Pagina | Program-meur | Van | Tot | Wijziging |
| Inlogpagina | Sander | 18-05-2020 | 18-05-2020 | Query naar de Database gemaakt. |
| Vacatures aan maken | Sander | 18-05-2020 | 18-05-2020 | Query gemaakt. |

NOG MEE BEZIG: H4